МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра информационных технологий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание мобильного приложения

«AI-ассистент студента»

ГОСТ 34.602-89

Версия документа: 1.1

Дата: 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

________________ / _____________ /

«____» ____________ 2026 г.

Москва, 2026

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 1 – Лист изменений

| Версия | Дата | Что изменено |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026 | Исходное ТЗ: общий перечень модулей и возможностей приложения. |
| 1.1 | 2026 | Уточнены границы MVP, логика ролей студента и преподавателя, сценарии AI по PDF, структура данных, критерии приёмки и этапы разработки. Оформление приведено в соответствие с ГОСТ 34.602-89. |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Мобильное приложение «AI-ассистент студента» (далее – Система).

Условное обозначение: StudentAI.

1.2. Шифр темы (договора)

Шифр темы: StudentAI-2026-01.

1.3. Наименование организаций заказчика и разработчика

Таблица 2 – Стороны разработки

| Сторона | Наименование организации |
| --- | --- |
| Заказчик | Кафедра информационных технологий |
| Разработчик | Студент(ы) кафедры информационных технологий |

1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система

– ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

– ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

– ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационные технологии. Мобильные платформы»;

– Задание на дипломное (курсовое) проектирование, выданное кафедрой.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы

Таблица 3 – Плановые сроки

| Событие | Срок |
| --- | --- |
| Начало разработки | Январь 2026 г. |
| Сдача MVP | Май 2026 г. |
| Полная версия системы | Декабрь 2026 г. |

1.6. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты каждого этапа разработки предъявляются заказчику в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания. Приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего документа.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Система предназначена для организации учебного процесса студентов в едином мобильном приложении на платформе Android. Система обеспечивает ведение расписания, контроль дедлайнов, работу с учебными материалами и конспектами, загрузку и анализ PDF-файлов, работу с AI-чатом по материалам, генерацию тестов и карточек для повторения, учёт оценок и аналитику успеваемости.

Система поддерживает две основные роли пользователей:

– Студент – ведёт личное расписание, контролирует дедлайны, загружает материалы, проходит тесты, повторяет карточки и отслеживает успеваемость;

– Преподаватель – загружает учебные материалы для групп, формирует задания и вопросы, просматривает учебную аналитику и использует AI-инструменты для подготовки материалов.

2.2. Цели создания системы

Целью создания системы является разработка Android-приложения, которое:

– помогает студенту ежедневно учиться эффективнее за счёт централизованного доступа к расписанию, материалам и AI-инструментам;

– позволяет преподавателю быстрее готовить, структурировать и публиковать учебные материалы;

– обеспечивает работоспособность в MVP-режиме без обязательного backend-сервера;

– предусматривает архитектурную расширяемость для подключения внешних AI API, облачного хранилища и серверной синхронизации.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс учебной деятельности студентов и преподавательской подготовки учебных материалов в высшем учебном заведении.

Характеристики объекта автоматизации:

– основные пользователи – студенты и преподаватели, использующие Android-смартфоны в повседневной учебной и преподавательской деятельности;

– среда эксплуатации – мобильные устройства под управлением операционной системы Android версии 8.0 и выше;

– ключевые процессы, подлежащие автоматизации: ведение расписания, управление дедлайнами, работа с учебными материалами (PDF, конспекты), генерация тестов и карточек на основе AI, учёт оценок, формирование аналитики успеваемости;

– существующее состояние: учебная информация разрознена по различным приложениям и бумажным носителям; отсутствует единое пространство для AI-работы с материалами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна реализовывать клиентское мобильное приложение на платформе Android с архитектурой MVVM и разделением на слои: UI, Domain и Data.

Структура пакетов приложения:

– core – общие утилиты, тема, обработка ошибок, сетевой слой;

– feature_auth – авторизация и управление профилем;

– feature_home – главный экран;

– feature_schedule – расписание;

– feature_tasks – дедлайны и задачи;

– feature_notes – конспекты;

– feature_pdf – работа с PDF-материалами;

– feature_ai – AI-функции;

– feature_tests – генератор тестов;

– feature_flashcards – карточки для повторения;

– feature_grades – оценки и аналитика;

– feature_settings – настройки и уведомления.

Основная навигация для студента включает разделы: Главная, Пары, Конспекты, AI, Профиль.

Основная навигация для преподавателя включает разделы: Главная, Пары, Материалы, AI, Профиль.

4.1.2. Требования к квалификации персонала

Пользователи системы должны обладать базовыми навыками работы со смартфоном под управлением Android. Специальной технической подготовки не требуется. Интерфейс системы должен быть интуитивно понятен без предварительного обучения.

4.1.3. Показатели назначения

Система должна обеспечивать следующие показатели:

– время запуска приложения – не более 3 секунд на современном устройстве;

– основные экраны открываются без заметных задержек;

– ключевые действия доступны за 1–2 нажатия.

4.1.4. Требования к надёжности

– данные пользователя не должны теряться после закрытия приложения;

– расписание, дедлайны, конспекты, PDF, тесты и карточки должны быть доступны в offline-режиме после сохранения;

– все ошибки загрузки PDF, AI и сети должны отображаться понятными пользователю сообщениями;

– при отсутствии информации по запросу в PDF приложение должно сообщать об этом, а не генерировать недостоверный ответ.

4.1.5. Требования к безопасности

– пароли пользователей не должны храниться в открытом виде;

– токены аутентификации должны храниться безопасно с использованием Android Keystore или EncryptedSharedPreferences;

– в AI-запрос не должны включаться пароли или избыточные персональные данные.

4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

– интерфейс должен быть современным, адаптивным и удобным для ежедневного использования;

– нижняя навигационная панель не должна обрезать подписи разделов;

– пустые состояния экранов должны содержать подсказку о следующем действии;

– экраны должны корректно отображаться на различных размерах Android-устройств;

– AI-экран должен явно показывать выбранный PDF и историю сообщений.

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Каждый пользователь системы должен видеть только свои данные. Пользователь-преподаватель не должен видеть личные домашние задания студентов в качестве собственных задач. Доступ к данным должен разграничиваться на уровне ролей.

4.1.8. Требования по сохранности информации

Пользователь должен иметь возможность удалить свои данные. Данные текущей сессии не должны пропадать при переходе между экранами приложения.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1. Авторизация и профиль

Система должна обеспечивать:

– вход пользователя по электронной почте и паролю;

– регистрацию пользователя;

– выбор роли: студент или преподаватель;

– хранение профиля пользователя (ФИО, email, роль, вуз, группа, курс, специальность);

– выход из аккаунта.

В MVP допускается локальная авторизация без реального сервера при условии, что структура позволяет подключить backend позднее.

4.2.2. Главный экран

Главный экран должен различаться для студента и преподавателя.

Для студента главный экран должен отображать: приветствие, ближайшую пару, дедлайны на неделю, быстрые действия (конспект, PDF, AI-чат, тест, карточки), средний балл и краткую динамику, рекомендации по подготовке.

Для преподавателя главный экран должен отображать: ближайшее занятие, задачи преподавателя, быстрые действия (загрузить материал, создать тест, открыть AI, посмотреть аналитику), активность и успеваемость группы, напоминания о проверке работ.

4.2.3. Расписание

– просмотр расписания по дням и неделе;

– карточка занятия с временем, предметом, типом занятия, аудиторией и преподавателем;

– фильтрация по предмету;

– добавление, редактирование и удаление занятия;

– уведомление перед началом пары;

– для преподавателя: отображение занятий, которые он ведёт.

4.2.4. Дедлайны, задания и задачи

Функции для студента:

– добавление дедлайна с указанием предмета, описания, даты, времени и приоритета;

– отметка выполнения;

– просмотр просроченных заданий;

– сортировка по дате, предмету и приоритету.

Функции для преподавателя:

– создание задания для группы с указанием срока сдачи и предмета;

– просмотр задач проверки;

– отметка задачи как выполненной;

– подготовка вопросов или материалов по задаче.

4.2.5. Конспекты

– создание, открытие, редактирование и удаление конспекта;

– привязка конспекта к предмету и добавление тегов;

– прикрепление PDF или другого учебного файла;

– поиск по заголовку, тексту и тегам;

– сохранение AI-ответа или суммаризации как конспекта.

4.2.6. PDF-материалы

– выбор PDF с устройства через системный picker;

– сохранение названия файла и извлечённого текста;

– привязка PDF к предмету;

– разбиение текста PDF на фрагменты для поиска;

– отображение пользователю статуса загрузки и количества извлечённых символов;

– при невозможности извлечь текст – отображение понятного сообщения об ошибке;

– в MVP поддерживаются текстовые PDF, включая PDF с ToUnicode-картами. OCR для сканов – в следующей версии.

4.2.7. AI-функции

AI-модуль должен работать через единый интерфейс AiService. Реализация должна быть заменяемой: локальная demo-логика в MVP, внешний LLM/API в расширенной версии.

Функции AI:

– суммаризация конспекта или PDF;

– чат по выбранному PDF;

– генерация теста по материалу;

– генерация карточек для повторения;

– объяснение темы простыми словами;

– формирование рекомендаций по подготовке.

Требования к ответам AI: ответ должен опираться на выбранный материал; если информации нет в материале, приложение сообщает об этом; история вопросов и ответов сохраняется для выбранного PDF; для длинных PDF используется разбиение на фрагменты и поиск релевантных частей.

Логика PDF-чата: пользователь выбирает PDF → приложение извлекает текст → текст делится на фрагменты → вопрос нормализуется → система ищет релевантные фрагменты → AI формирует ответ на основе найденного контекста → ответ сохраняется в истории чата.

4.2.8. Генератор тестов

– выбор источника (PDF или конспект), количества вопросов и сложности;

– генерация вопросов с вариантами ответа и обозначением правильного;

– прохождение теста студентом и подсчёт результата;

– отображение правильных ответов после прохождения;

– сохранение попытки прохождения и повторное прохождение теста.

Требования к качеству вопросов: вопросы связаны с конкретными понятиями из материала; варианты ответа осмысленны; правильный вариант не должен всегда быть первым. В MVP реализуется тип «один правильный ответ».

4.2.9. Карточки для повторения

– создание карточки вручную;

– генерация карточек по материалу;

– объединение карточек в набор;

– повторение карточек с отметкой уровня знания: не знаю, плохо, нормально, хорошо, отлично;

– расчёт следующей даты повторения;

– отображение статистики повторений.

4.2.10. Оценки и аналитика

– добавление оценки по предмету с указанием типа и веса;

– расчёт среднего балла по предмету и общего среднего балла;

– отображение слабых и сильных предметов и динамики успеваемости;

– формирование рекомендаций по подготовке;

– для преподавателя: отображение средних показателей группы без личных данных студента.

4.2.11. Уведомления

– напоминание перед парой;

– напоминание о дедлайне;

– напоминание о повторении карточек;

– предупреждение о просрочке;

– настройка времени уведомлений и тихих часов.

В MVP уведомления реализуются локально через Android APIs. Серверные push-уведомления выносятся в версию с backend.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению

Для MVP допускается in-memory/demo-хранилище, однако целевая реализация должна использовать Room для локального хранения и DataStore для настроек.

Таблица 4 – Основные сущности данных

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| User | Пользователь, роль, профиль, учебная группа. |
| Subject | Предмет, преподаватель, цвет/иконка. |
| ScheduleItem | Занятие в расписании. |
| Task / Deadline | Дедлайн студента или задача преподавателя. |
| Note | Конспект пользователя. |
| PdfFile | Загруженный PDF и извлечённый текст. |
| PdfChunk | Фрагмент текста PDF для поиска. |
| ChatMessage | История вопросов и ответов по PDF. |
| StudyTest | Сгенерированный или созданный тест. |
| TestQuestion | Вопрос теста. |
| AnswerOption | Вариант ответа. |
| TestAttempt | Попытка прохождения теста. |
| FlashcardSet | Набор карточек. |
| Flashcard | Карточка вопрос–ответ. |
| Grade | Оценка по предмету. |
| NotificationSettings | Настройки уведомлений. |

4.3.2. Требования к программному обеспечению

– Язык разработки: Kotlin;

– UI-фреймворк: Jetpack Compose;

– Архитектурный паттерн: MVVM + Repository + UseCase;

– Локальная СУБД: Room (SQLite);

– Хранение настроек: DataStore;

– Минимальная версия Android SDK: API 26 (Android 8.0 Oreo);

– Целевая версия Android SDK: последняя стабильная;

– AI-интерфейс: единый AiService, заменяемая реализация.

4.3.3. Требования к техническому обеспечению

Для пользователя:

– смартфон под управлением Android 8.0 и выше;

– оперативная память: не менее 2 ГБ;

– свободное место на устройстве: не менее 100 МБ для приложения и пользовательских данных;

– доступ к сети интернет: необходим для AI-функций в расширенной версии; для MVP интернет не обязателен.

Для разработчика:

– ПК с установленной Android Studio (актуальная стабильная версия);

– JDK 17 или выше;

– Android Emulator или физическое устройство для тестирования.

4.3.4. Требования к организационному обеспечению

Система не требует развёртывания серверной инфраструктуры в рамках MVP. Развёртывание выполняется путём установки APK-файла на устройство пользователя или публикации приложения в Google Play.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Таблица 5 – Этапы разработки

| Этап | Наименование этапа | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас приложения | Проект Android, тема, навигация, базовые экраны, demo-данные. |
| 2 | Авторизация и роли | Вход студента/преподавателя; роль влияет на главный экран и данные. |
| 3 | Расписание и задачи | Расписание, дедлайны студента, задачи преподавателя. |
| 4 | Конспекты и PDF | Конспекты, выбор PDF с устройства, извлечение текста, хранение фрагментов. |
| 5 | AI-инструменты | Чат по PDF, суммаризация, тесты, карточки. |
| 6 | Прохождение тестов | UI выбора ответов, проверка, сохранение попыток. |
| 7 | Успеваемость и аналитика | Оценки, средний балл, рекомендации. |
| 8 | Уведомления | Локальные напоминания. |
| 9 | Тестирование и полировка | Unit/UI тесты, исправление ошибок, адаптивность интерфейса. |
| 10 | Расширения | Backend, импорт из ЛК вуза, OCR, настоящая LLM-интеграция. |

Граница MVP включает этапы 1–9. Этап 10 является расширением, не входящим в обязательную часть MVP.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

6.1. Виды испытаний

Приёмочное тестирование включает следующие виды испытаний:

– модульное тестирование (Unit-тесты): расчёт среднего балла, сортировка дедлайнов/задач, генерация теста по материалу, проверка попытки прохождения теста, поиск ответа по PDF, извлечение текста из PDF (включая PDF с ToUnicode);

– UI-тестирование: вход в приложение, загрузка PDF, вопрос по PDF, прохождение теста;

– ручное тестирование: проверка корректности ролевого разграничения, работы AI-чата, отображения ошибок, корректности нижней навигации.

6.2. Критерии приёмки MVP

MVP считается готовым при выполнении всех следующих условий:

– пользователь может войти как студент и как преподаватель;

– студент видит расписание, дедлайны, конспекты, PDF, AI, оценки и профиль;

– преподаватель видит преподавательские задачи, материалы, расписание и AI-инструменты;

– подписи в нижней навигации не обрезаются на стандартном эмуляторе Android;

– возможна загрузка PDF с устройства;

– приложение извлекает текст из текстового PDF и сообщает количество извлечённых символов;

– AI-чат отвечает на вопрос по выбранному PDF и не выдаёт ответ как факт при отсутствии данных в PDF;

– возможна генерация теста по PDF; вопросы и варианты ответа связаны с материалом;

– студент может пройти тест и увидеть результат;

– возможна генерация карточек по материалу;

– оценки добавляются и участвуют в расчёте среднего балла;

– аналитика отображается по предметам;

– данные текущей сессии не пропадают при переходе между экранами;

– приложение собирается без ошибок и ключевые функции проверены на эмуляторе.

6.3. Ограничения MVP

– допускается локальное хранение данных без настоящего backend;

– допускается локальная/demo-реализация AiService при условии, что интерфейс позволяет заменить её на настоящий LLM API;

– OCR для сканированных PDF не входит в обязательный MVP;

– импорт из личного кабинета вуза не входит в обязательный MVP;

– синхронизация между устройствами не входит в обязательный MVP.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для ввода системы в действие необходимо выполнить следующие работы:

– установить Android Studio и настроить среду разработки;

– подготовить тестовое Android-устройство или эмулятор;

– собрать APK-файл приложения и установить его на устройство пользователя;

– провести инструктаж пользователей по работе с системой (при необходимости);

– обеспечить пользователям доступ к пользовательской документации.

Серверная инфраструктура в рамках MVP не требуется. В расширенной версии предусмотреть развёртывание backend-сервера и подключение к AI API.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В состав документации на систему должны входить:

– настоящее техническое задание (ГОСТ 34.602-89);

– руководство пользователя;

– руководство по установке и настройке;

– описание архитектуры системы;

– программа и методика испытаний.

Документация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.101-77 и настоящего технического задания.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

– ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

– ГОСТ 34.003-90. Автоматизированные системы. Термины и определения;

– ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

– Android Developers Documentation. https://developer.android.com;

– Jetpack Compose Documentation. https://developer.android.com/jetpack/compose;

– Room Database Documentation. https://developer.android.com/training/data-storage/room;

– Kotlin Language Documentation. https://kotlinlang.org/docs/home.html;

– Техническое задание «AI-ассистент студента», версия 1.0, 2026 г. (исходный документ).